2. pielikums

**Darba uzdevums**

*Rīgas satiksmes jaunas tīmekļa vietnes izstrādei*

**Mērķis:** izstrādāt jaunu uzņēmuma tīmekļa vietni [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

1. Izveidot tīmekļa vietnes satura struktūru un izkārtojumu, kas nodrošinātu ērtu un ātru informācijas iegūšanu un uztveršanu.
2. Veicot lietotāju pieredzes izpēti darbā ar esošo mājaslapu, izstrādāt optimālākos ceļus (*user journey*) darbā ar visām mājaslapas sadaļām šādām lietotāju grupām:
	1. personalizētie un nepersonalizētie pasažieri;
	2. juridiskās personas;
	3. sadarbības partneri;
	4. viesi;
	5. autostāvvietu lietotāji.
3. Izstrādāt dizainu, ievērojot:
	1. uzņēmuma grafisko standartu;
	2. VARAM [Piekļūstamības prasības](https://pieklustamiba.varam.gov.lv/);
	3. šādas UI/UX izstrādes vadlīnijas:
		* adaptīvs (*Responsive*) dizains;
		* minimālisms dizainā un vienā sadaļā pieejamo izvēļu daudzumā;
		* lietot vizuālu hierarhiju un tukšumus starp elementiem, lai padarītu saturu uztveramāku;
		* vienkārša un ērta navigācija, lai informācija būtu pieejama ne vairāk kā trīs klikšķu robežās;
		* *breadcrumb* navigācijas iekļaušana;
		* saskaņota un nemainīga krāsu shēma, fonti un stils visā tīmekļa vietnē;
		* divi krāsu režīmi: gaišais (*light mode*) un tumšais (*dark mode*).
4. Nodrošināt modulāru un dinamiski maināmu mājaslapas struktūru caur satura vadības sistēmu (CMS).
5. Izstrādāt dizaina skici katrai tīmekļa vietnes sadaļai;
6. Iesniegt skices 3 ekrānu izmēros: datora ekrāns, planšete un viedtālrunis.
7. Skices veidot kā *wireframes*, vai izmantot vektorgrafikas redaktorus, vai prototipēšanas rīkus.
8. Termiņš – 2 mēneši no līguma noslēgšanas.