*Par atklāta konkursa “Apakšstaciju elektroiekārtu iegāde”*

*(ID Nr. RS/2021/69) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

*Jautājums:*

*Lai būtu iespējams precīzāk aprēķināt ražotāju speciālistu vizīšu izmaksas, lūdzam informāciju par plānoto izbūves un pieņemšanas nodošanas grafiku visām iepirkumā minētajām apakšstacijām?*

Atbilde:

Apakšstaciju projektu realizācijas indikatīvais grafiks ir sekojošs:

Apakšstaciju būvprojektu izstrādes termiņš - 2022. gada oktobris;

Apakšstaciju būvdarbu uzsākšana – 2023. gada janvāris;

Apakšstaciju būvdarbu izpildes termiņš, t.sk. nodošana ekspluatācijā – 2023. gada oktobris.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja K.Meiberga