Tirgus izpēte

“Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde tramvaja infrastruktūras attīstībai Skanstes apkaimē”

Jautājumi un atbildes

08.05.2026.

| Piegādātāja jautājums | Pasūtītāja atbilde |
| --- | --- |
| - Kas varētu piedalīties iepirkumā kā Pretendents? Vai uzņēmums, kurš iepriekš nav īstenojis līdzīgu projektu, bet šī projekta īstenošanai ir piesaistījis ekspertus ar pieredzi līdzīgu projektu vadīšanā (t. sk. viens no ekspertiem ir uzņēmuma īpašnieks), var tikt uzskatīts par atbilstošu Pretendentu? | - Par Pretendentu var būt jebkura persona, kas atbilst Tirgus izpētes noteikumu 4.8. punktā noteiktajām prasībām. Ja Pretendentam nav 4.8. punktā minētās pieredzes, tas kvalifikācijas prasību izpildei var balstīties uz citas personas pieredzi, piesaistot to kā apakšuzņēmēju. Šādā gadījumā Pretendentam jānorāda Tirgus izpētes noteikumu 4.7. punktā prasītā informācija un jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Vēršam jūsu uzmanību, ka Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas faktiski sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. |
| 2. Lūdzam precizēt Darba uzdevuma izpildes termiņu. | 2. Saskaņā ar darba uzdevumu Darbu izpildes kopējais termiņš ir 10 (desmit) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas, tostarp: 1. IIA projekta iesniegšana Pasūtītājam izskatīšanai – 7 (septiņas) nedēļas; 2. IIA projekta izskatīšana no Pasūtītāja puses – 1 (viena) nedēļa; 3. Pasūtītāja komentāru iestrāde un gala ziņojuma (IIA un aprēķini) sagatavošana – 2 nedēļas. |
| 3. Kāds termiņš ir paredzēts no Izpildītāja datu pieprasījuma iesniegšanas līdz datu sagatavošanai no Pasūtītāja puses? | 3. Izpildītājam ir jāparedz, ka datu pieprasījuma apstrāde un datu nosūtīšana Pasūtītājam varētu indikatīvi aizņemt līdz vienai kalendāra nedēļai, tai pat laikā jārēķinās, ka datu nodrošināšana varētu notikt pakāpeniski, proti, būs daļa datu, kurus pēc Izpildītāja pieprasījuma būs iespējams saņemt jau vienas vai divu kalendāra dienu laikā no pieprasījuma iesūtīšanas Pasūtītājam, bet citi dati varētu tikt iesūtīti vēlāk. Tādējādi Izpildītājam pēc būtības tiks pastāvīgi nodrošināta informācija un dati, ar ko strādāt, un tam nevajadzētu ietekmēt kopējo darbu izstrādes procesu un termiņus. Lūdzam ņemt vērā, ka virkne datu un informācijas Izpildītājam ir jāiegūst patstāvīgi, proti, pilnvērtīgas IIA izstrādē jāietver ne vien Pasūtītāja izsniegtie dati, bet arī ārējos resursos iegūtie dati, tādēļ nav pamatoti no IIA izstrādes kopējā termiņa izslēgt laiku, kamēr Pasūtītājs apstrādā datu pieprasījumu. |

Atbildes sagatavoja: I.Briede, Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja; N.Vjatkina, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste