TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA TIRGUS IZPĒTEI

“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dokumentu izstrāde”

- Pasūtītājs – Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”.

- Galvenais CPV kods: 71250000-5 – Arhitektūras, inženiertehniskie un mērniecības pakalpojumi.

- Papildus CPV kods: 71351810-4 – Topogrāfiskie pakalpojumi.

- Iepirkuma priekšmets: topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšana un topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna izstrāde atbilstoši RP SIA “Rīgas satiksme” vajadzībām un spēkā esošo tiesību aktu prasībām, saskaņā ar Pasūtītāja noteiktajām tehniskajām prasībām.

- Pakalpojuma apraksts

- Veic topogrāfiskās uzmērīšanas darbus un topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna izstrādi (divdimensionālā vai trīsdimensionālā formātā) atbilstoši M 1:250 tehniskajām prasībām, ievērojot norādītās platības un izpildes darbu termiņus:

| Nr.p.k. | Objekta teritorijas platība | Darbu izpildes termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Topogrāfiskā plāna izgatavošanai |  |
| 1.1. | līdz 0,3 ha (ieskaitot) | ne ilgāk kā 2 (divi) mēneši vai ne ilgāk kā 3 (trīs) mēneši (darbu izpildes termiņš ir atkarīgs no objekta platības un sarežģītības pakāpes) |
| 1.2. | līdz 0,5 ha (ieskaitot) |  |
| 1.3. | no 0,51 ha līdz 1,00 ha (ieskaitot) |  |
| 1.4. | lielākai par 1,00 ha |  |
| 2. | Izpildmērījuma plāna izgatavošanai |  |
| 2.1. | līdz 0,3 ha (ieskaitot) | ne ilgāk kā 1 (viens) mēnesis vai ne ilgāk kā 2 (divi) mēneši (darbu izpildes termiņš ir atkarīgs no objekta platības un sarežģītības pakāpes) |
| 2.2. | līdz 0,5 ha (ieskaitot) |  |
| 2.3. | no 0,51 ha līdz 1,00 ha (ieskaitot) |  |
| 2.4. | lielākai par 1,00 ha |  |
| 3. | Izpildmērījuma plāna izgatavošanai inženiertīklam (t.sk., kontakttīkls, atsaites) |  |
| 3.1. | līdz 200 m (ieskaitot) | ne ilgāk kā 1 (viens) mēnesis vai ne ilgāk kā 2 (divi) mēneši (darbu izpildes termiņš ir atkarīgs no objekta platības un sarežģītības pakāpes) |
| 3.2. | līdz 500 m (ieskaitot) |  |
| 3.3. | no 501 m līdz 1000 m (ieskaitot) |  |
| 3.4. | garākam par 1000 m |  |

- Izstrādāt topogrāfiskās informācijas uzmērījumu Pasūtītāja valdījumā esošajiem objektiem atbilstoši nepieciešamībai, ievērojot Latvijas Republikas (turpmāk – LR) 01.12.2005. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru kabineta (turpmāk – MK) 27.12.2011. noteikumus Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, MK 02.05.2000. noteikumus Nr. 168 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””, LR 28.01.1937. Civillikumu, LR 17.12.2009. Ģeotelpiskās informācijas likumu, MK 24.04.2012. noteikumus Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” u.c. spēkā esošos saistošos tiesību aktus.

- Topogrāfiskajā plānā vai izpildmērījumu plānā attēlo visas inženierkomunikācijas ar augstuma atzīmēm. Savukārt, citas reljefa atzīmes norāda tik detalizēti, lai noskaidrotu nepieciešamos parametrus (piem., esošo pandusu, kāpņu u.tml. augstumus).

- Veikt izstrādātā dokumenta saskaņošanu ar nepieciešamajām institūcijām.

- Veikt izstrādātā un saskaņotā dokumenta reģistrēšanu Rīgas pilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.

- Jāiesniedz Pasūtītājam izstrādātais, saskaņotais un reģistrētais dokuments 4 (četros) papīra eksemplāros un digitālā veidā (AutoCAD formātā un PDF formātā elektroniskā datu nesējā).